**APENDICE N° 3**

**ESTRUCTURA DE COSTOS**

**SERVICIO DE CONSULTORIA: ELABORACIÓN DE CONDICIONES TECNICAS PARA IMPLEMENTACION DE ALMACENES DE NUEVA REFINERIA DE TALARA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FASE** | **DESCRIPCION** | **UND**. | **CANT** | **PRECIO UNIT** | **MONTO PARCIAL S/** |
| **1** | **Elaboración de las condiciones técnicas y monto estimado de inversión, para:**  a) La implementación de los medios de almacenamiento (Racks, anaqueles, entre otros) y Lay-out óptimo de los 5 nuevos almacenes.  b) La implementación de los equipos de carga, elevadores, estocas, herramientas, entre otros necesarios para el funcionamiento óptimo de los 5 nuevos almacenes. | GLB | 1 |  |  |
| **2** | **Absolución de consultas y evaluación de propuestas técnicas.**  Participar en absolución de consultas técnicas y evaluación de Propuestas Técnicas de los postores en el Proceso que convoque PETROPERU, para la implementación de los medios de almacenamiento (Racks, anaqueles, entre otros). La respuesta a las consultas técnicas y la evaluación de las propuestas técnicas, deberán ser remitidas con carta en un plazo máximo de 5 días calendario de solicitada las mismas. | GLB | 1 |  |  |
| **3** | **Supervisión y verificación de implementación de nuevos almacenes.**  Supervisar la recepción e instalación física de los medios de almacenamiento (Racks, anaqueles, entre otros) suministrados por el proveedor seleccionado para la implementación de los 5 nuevos almacenes de Refinería Talara, para lo cual, durante la implementación, efectuara 4 visitas técnicas de acuerdo a lo indicado en el numeral 2 de las presentes condiciones técnicas.  1° visita: Al inicio de la implementación. 2° visita: Al 40 % de avance. 3° visita: Al término de la implementación del 4° almacén. 4° visita: Al término de la implementación del 5° almacén. | UN | 4 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Total, Costo Directo |  |
|  |  |  |  | Gastos Generales (%) |  |
|  |  |  |  | Utilidad (%) |  |
|  |  |  |  | **Sub Total S/** |  |
|  |  |  |  | IGV 18% |  |
|  |  |  |  | **Total Inc./IGV (S/)** |  |